Toulon, le 12/12/2020,

SARL FUTURZO

20, place de la liberté

83000 Toulon



**OBJET : ETUDE FINANCIERE – PROJET MAIRIE DE SIGNES**

Monsieur ACHARD,

Nous vous adressons par la présente votre devis de l’étude que nous avons planifié en rapport avec vos attentes :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ETUDE FINANCIERE – Mairie de Signes** | | |
| Tâche à effectuer | **Durée (en jour ouvrable)** | Coût (Hors taxes) |
| Réunion de lancement  Définition du planning | 1 | 100,00 € |
| Rédaction du dossier site  Rédaction Procédure VeraCrypt  Rédaction RGPD | 2 | 200,00 € |
| Recette | 1 | 100,00 € |
| TOTAL | 4 | 400,00 € |
| **Architecture** | **Durée (en jour ouvrable)** | Coût (Hors taxes) |
| Audit de l'architecture existante | 2 | 200,00 € |
| Adaptation de l'architecture proposée  Définition de l'architecture finale en collaboration avec la Mairie de Signes | 4 | 400,00 € |
| TOTAL | 6 | 2 |
| **Main d’œuvre - Prestation** | **Durée (en jour ouvrable)** | Coût (Hors taxes) |
| Déploiement systèmes/réseaux | **50** | 5000,00 € |
| Mise en place du contexte SSI | 20 | 2000,00 € |
| TOTAL | 70 | 7000,00€ |
| **PRA & Sauvegardes** | **Durée (en jour ouvrable)** | Nombre de jour |
| Définition du plan de reprise d’activité | 10 | 1000,00 € |
| Création des procédures de  Sauvegardes et  des sauvegardes | 5 | 500,00 € |
| TOTAL | 15 | 1500,00 € |
| TOTAL PROJET | 95 | 9500,00 € |

Nous vous prions d’agréer, M. ACHARD, l’expression de salutations distinguées.

M. ALBA Julien – M. DE SOUZA Hugo.